|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 上海市青浦区教育局数据分析平台 | 项目标识 |  |
| 下达人 | | | 上海市青浦区教育局 | 下达时间 | 2016年09月25日 |
| 项目经理 | | | 刘明钧 | 项目计划提交时限 | 2017年2月14日 |
| 送达人 | | | 童晓婷、吴慧丰、章晨鹏、阮晋洋、王道晗、程桢 | | |
| 项目目标 | | | 1. 为青浦区教育局提供教育人事管理系统（教师数据）、学生学籍管理（基础教育）、学生学籍管理（学前教育）、用户中心（机构数据） | | |
| 项目范围 | 项目性质 | | 公司外部项目，属软件开发类 | | |
| 项目组成 | | 见项目输入 | | |
| 项目要求 | | 见项目输入 | | |
| 项目范围特殊说明 | | 无 | | |
| 项目输入 | | | 1.《上海市青浦区教育局数据分析平台系统实施方案建议书》  2.合同及其附件 | | |
| 项目用户 | | | 上海市青浦区教育局 | | |
| 与其他项目关系 | | | 无 | | |
| 项目限制 | | 完成时间 | 预计完成时间为：2017年1月30日 | | |
| 资金 | 见项目输入 | | |
| 资源 | 依据批准的项目计划 | | |
| 实现限制 | B/S结构，开发平台为：Oracle、.net | | |

**上海市青浦区教育局数据分析平台项目章程**